| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 吴宇杰 | 时间 | 2026.4.8-2026.4.14 | 团队项目名称 | GIMP AI Mentor |
| 工作总结 | 完成的内容(项目达到运行状态时，请配截图）： 系统模块图细化与定稿：基于第4周初步划分的四层架构，完成了模块间接口与数据流方向的详细标注。新增“插件生命周期管理器”子模块，明确其负责初始化、资源释放与配置热加载。模块图已通过团队技术评审，并纳入设计文档。 状态机完整设计：针对GIMP操作引导场景，设计了确定有限状态自动机（DFA），包含6个核心状态（空闲、工作流加载中、步骤执行中、等待用户操作、验证失败、异常降级）。绘制了状态转移图，并定义了每个状态的进入/退出动作、转移触发事件（如NEXT_STEP、USER_ACTION_DETECTED、TIMEOUT）。状态机设计已解决第4周提出的“用户操作与接口回调同时发生”的冲突问题——采用事件队列+优先级仲裁机制。 未完成的内容： PDB中部分工具切换操作（如“按路径选择”）的脚本封装尚未完成，当前采用模拟快捷键方式绕过，但长期需寻找更稳定的PDB原生调用方法。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： GIMP 2.10与3.0版本的PDB接口存在差异，当前代码基于2.10开发，未来需评估兼容性适配成本。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： 为状态机增加持久化能力（序列化当前状态与工作流断点），以便插件意外关闭后能够恢复引导进度，提升用户体验。 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 内容： 核心逻辑层联调：完成状态机与PDB适配器的集成，实现一个最小可行工作流（如“新建图层-重命名-设置透明度”）的端到端引导，验证状态转移与PDB调用的时序正确性。 文档同步：将本周的状态转移图、事件定义表、PDB异步时序图更新至需求规格说明书附录，并撰写《状态机设计说明》独立文档。 |  |  |  |  |