| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 王小磊 | 时间 | 2026.4.29-2026.5.5 | 团队项目名称 | GIMP AI Mentor |
| 工作总结 | 完成的内容(项目达到运行状态时，请配截图）： - 软件设计说明书（SDD）评审落地： 本周完成了SDD的最终定稿与评审工作，确立了后续开发的基准线。 - 开发环境搭建与技术选型确认： 针对上周未确定的AI API接口，本周完成了最终选型与技术验证，确保了开发环境的适配。 - Demo核心流程跑通： 依据“先跑通，再添加”的策略，完成了核心功能模块的初步Demo开发，验证了基础架构的可行性。 未完成的内容： - UI界面的全面开发： 受限于UI成员实习导致的人手变动，全面的UI界面开发进度滞后，目前仅完成了基础布局。 - 部分非核心功能的详细设计： 为了控制工程量，部分边缘功能的详细设计被暂时搁置，待核心模块稳定后再行补充。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： - 人力资源紧张： UI设计人员因实习缺位，导致前后端联调时的界面支持存在缺口。 - 技术债积累： 为了快速跑通Demo，部分代码结构较为粗糙，后续需要进行重构以满足质量需求设计。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： - 任务拆解与外包/复用： 针对UI缺口，建议寻找开源项目借鉴或使用通用UI组件库，减少从零开发的工作量。 - 敏捷迭代： 继续坚持“小步快跑”策略，将大任务拆解为每日可完成的小任务，确保核心功能优先交付。 |  |  |  |  |
| 下周工作计划 | 内容： - 核心模块攻坚： 基于已跑通的Demo，完善核心AI功能的逻辑实现，确保算法接口的稳定性。 - 代码重构与优化： 对Demo阶段的代码进行规范化重构，确保代码符合质量需求设计标准。 |  |  |  |  |