| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 王佳俊 | 时间 | 2026.4.1-2026.4.7 | 团队项目名称 | GIMP AI Mentor |
| 工作总结 | 完成的内容(项目达到运行状态时，请配截图）： 1. 深度参与并完成了《软件需求规格说明书》第二版的定稿与评审。与另外两位同学对“非功能性需求”和“需求跟踪矩阵”部分进行了详细的文字描述与需求边界界定。 2. 解决了上周遗留的需求边界问题：在需求文档中不合理的非功能性需求进行调整。 未完成的内容： 详细的 API 接口文档（API Design）尚未最终冻结，导致无法立即开始编写基于 Mock 数据的底层处理脚本。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： 在需求推演中发现，如果用户在“预览模式”下（AI 刚刚生成调整图层，但用户还没点“应用”或“撤销”），要实现图标标亮功能会比较困难。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： 依旧保留该功能，但降低其需求优先级，在后续开发中由实际情况决定开发程度。 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 内容： 1. 进入系统设计阶段，与组长配合，冻结三端交互的《JSON 接口契约文档》。 2. 根据需求文档，开始画出后端模块（解析器、图层管理器、撤销状态机）的系统架构图与流程图。 3. 准备在下周正式开始编写核心 PDB 功能打样的测试代码（Demo）。 |  |  |  |  |