| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 董礼 | 时间 | 2026.5.27-2026.6.2 | 团队项目名称 | GIMP AI Mentor |
| 工作总结 | 完成的内容(项目达到运行状态时，请配截图）： - 全平台系统测试与验收：主导完成了 GIMP AI Mentor 的系统级测试工作。成功在 Windows 与 Mac 双平台环境下跑通插件应用，验证了从用户交互到 AI 处理的完整链路。目前 Mac 版本运行稳定，Windows 版本已解决核心兼容性问题，均达到可演示标准。 - 项目交付筹备与协作： - 组会沟通与进度对齐：组织并参与了多轮组内交付会议，针对测试中发现的边缘 Case 进行了复盘，明确了展示环节的分工与话术。 - 文档与素材归档：完成了项目相关文档的整理与上传，协助组内成员编写项目展示 PPT，梳理核心亮点与技术难点。 - 项目总结报告编写：完成了详尽的项目总结报告，涵盖需求分析、开发历程、测试数据及复盘结论，为项目交付提供了完整的理论支撑。 未完成的内容： - Windows 端部分边缘功能适配：虽主体功能已跑通，但在特定高分辨率显示环境下，部分 UI 组件的渲染仍存在微小偏差，暂未进行最终的视觉微调 - 用户无法完成具体的修图参数调整 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： - 跨平台一致性微调：Mac 与 Windows 版本在快捷键响应逻辑上存在细微差异，需进一步统一交互规范。 - 演示环境稳定性：在非标准网络环境下，AI 层的响应延迟偶有波动，可能影响下周展示的流畅度。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： - 建立交互规范检查清单：针对跨平台差异，制定统一的交互与视觉验收清单，由专人进行最终轮次的走查。 - 优化演示预案：准备离线演示包及备用网络方案，确保在任何现场环境下都能流畅展示核心功能 |  |  |  |  |
| 下周工作计划 | 内容： - 建立交互规范检查清单：针对跨平台差异，制定统一的交互与视觉验收清单，由专人进行最终轮次的走查。 - 优化演示预案：准备离线演示包及备用网络方案，确保在任何现场环境下都能流畅展示核心功能 |  |  |  |  |

| 组内情况 | - GIMP 3.0（Mac）版本：已完成插件制作与短期展示，整体功能稳定，可正常演示。 - GIMP 3.2（Windows）版本：前端已交付，后端完全跑通 - AI 层：已完成修复与优化，运行链路稳定，可正常对接两端核心层。 | AI |
| --- | --- | --- |