| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 王佳俊 | 时间 | 2026.4.8-2026.4.14 | 团队项目名称 | GIMP AI Mentor |
| 工作总结 | 完成的内容(项目达到运行状态时，请配截图）： 1. 完成 PDB 接口调研：针对我负责的模块，查阅了 GIMP 2.10 官方文档，提取并测试了必用的底层封装接口。 2. 完成技术可行性验证：编写了一段 Python-Fu 测试打样脚本（Demo）。该脚本成功实现了：读取选区坐标 -> 开启 Undo 组记录 -> 新建非破坏性预览图层 -> 执行提亮滤镜 -> 结束 Undo 组。验证了我们的底层技术路线完全可行且不会破坏用户原图。 未完成的内容： 目前跑通的 PDB 打样脚本使用的是代码里写死（Hardcode）的固定参数，尚未与搭档（吴宇杰）正在编写的 JSON 解析器进行动态数据对接。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： 在测试 PDB 选区操作时发现一个视觉体验问题：如果直接将 PDB 滤镜强加在 gimp_selection_bounds 获取的矩形边界上，修改后的区域和原图之间的边缘会非常生硬，存在明显的断层感。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： 在后续封装底层核心引擎时，必须在 PDB 执行链路中隐式加入“选区羽化（Feather Selection）”的处理机制。调用 pdb.gimp_selection_feather 让边缘过渡自然，提升智能修图的视觉质量。 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 内容： 1. 封装状态机类（StateManager）： 将本周验证成功的 Undo Group 和 Try-Catch 容错机制，封装成一个标准化的 Python Class，供整个 Core 层复用。 2. 核心层联调：与相关同学对接，把“JSON 解析结果”和“PDB 滤镜执行”彻底串联起来，打通后端的完整执行链路。 |  |  |  |  |