| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 吴宇杰 | 时间 | 2026.3.11-2026.3.17 | 团队项目名称 | GIMP AI Mentor |
| 工作总结 | 完成的内容(项目达到运行状态时，请配截图）： 项目立项与分组：完成了团队成员分组，明确了各自角色分工，正式确立“GIMP AI Mentor”为团队项目方向。 项目定位与目标初步定义：围绕“降低GIMP使用门槛”这一核心痛点，初步明确了项目目标——开发一款智能引导式插件，通过AI辅助用户完成图像编辑操作。 技术方向调研：对GIMP的插件开发机制进行了初步调研，了解了其Python脚本接口（PDB）的基本能力，初步评估了实现“操作引导”的技术可行性。 未完成的内容： 项目架构尚未细化，各模块边界尚不清晰；未进入具体数据结构设计与接口定义阶段。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： 技术实现路径尚不明确：GIMP的PDB接口在“操作监听”与“UI引导”方面的支持程度尚需进一步验证，存在不确定性。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： 建议下周聚焦于模块职责划分与核心数据结构定义，尽早明确各层之间的交互协议，降低后续开发中的沟通与集成成本。 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 内容： 深入理解项目定位与架构：与团队成员对齐产品目标，明确插件的核心交互流程与模块边界。 认领开发模块：根据团队分工，确定个人负责的模块（初步倾向逻辑核心层），并梳理其上下游依赖关系。 技术预研：针对GIMP的UI结构、PDB接口能力进行更深入的调研，探索UI元素定位与用户操作监听的可行方案。 |  |  |  |  |