| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 王佳俊 | 时间 | 2026.4.15-2026.4.21 | 团队项目名称 | GIMP AI Mentor |
| 工作总结 | 完成的内容(项目达到运行状态时，请配截图）： 1. 本周暂停了底层代码打样，集中精力完成了《核心层接口详细设计规范》的编写，彻底理清了 UI、Core、AI 三层的调用关系与数据边界。 2. 针对 SRS-3001 至 3004（人机交互接口），设计了完整的函数签名规范。明确了 UI 层只负责调用 Core 层的入口函数，而不直接参与任何 PDB 业务逻辑，实现了前后端的彻底解耦。 3. 针对 SRS-3011 与 3012，设计了标准的 HTTP RESTful API（POST /api/v1/mentor/analyze）。严格定义了 Content-Type 为 JSON，并强制规定了 AI 组返回的 data 中必须包含用于 UI 展示的 description 和用于后端执行的 pdb_params。 未完成的内容： 外部接口中关于“GIMP 状态监听接口 (SRS-3022)”的具体实现机制尚未完全定稿，因为 Python-Fu 缺乏原生的事件 Hook（回调）机制。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： 在与前端组沟通时发现，如果核心层在处理大尺寸图片转 Base64 时（耗时较长），直接在主线程调用接口会导致 GTK 界面卡死。这违反了我们在非功能性需求中定下的 SYS-2002 全链路防冻结 标准。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： 在下周正式拼接代码时，将在核心层封装一个异步任务执行器（通过 Python 的 threading 或 GIMP 允许的空闲回调机制），将 Base64 转换和 HTTP 请求全部放入后台线程执行，确保 UI 界面始终保持响应并能播放 Loading 动画。 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 内容： 1. 将定稿的接口 JSON 格式发给 AI 组，要求他们按此格式提供 Mock 数据（假数据）。 2. 根据本周定好的接口签名，与相关同学分工搭建 Core 层的基础类结构 3. 根据设计的返回错误码（如 4001, 5004），提前编写针对核心层的异常拦截与重试逻辑。 |  |  |  |  |