| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 董礼 | 时间 | 2026.5.20-2026.5.26 | 团队项目名称 | GIMP AI Mentor |
| 工作总结 | 完成的内容(项目达到运行状态时，请配截图）： - AI 层修复与优化：完善 AI 层运行链路，修复运行漏洞，优化调用逻辑，提升稳定性与连通性，确保 AI 服务可正常响应后端请求。 - 接管 GIMP 3.0（Mac）版本测试工作：负责 Mac 版本插件核心层功能测试，覆盖模块调用、数据交互、接口连通性、异常处理等关键流程。 - 编写测试报告：完成 GIMP 3.0（Mac）版本插件核心层测试报告，梳理测试用例、结果、问题及结论，为版本展示提供质量依据。 - 参与组内版本交付：协助完成 GIMP 3.0（Mac）版本插件制作与短期展示，版本整体运行正常、功能可演示。 未完成的内容： - GIMP 2.10（Windows）版本后端尚未完全跑通，存在少量接口适配与环境兼容问题，暂未达到可演示标准。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： - MAC 版本无法依据用户修图参数执行条件化操作插件不能根据用户实际修图操作参数进行对应的逻辑处理，问题可能来源于两处： - AI 层交互 / 语义理解问题，无法正确解析用户需求； - 后端调用传参异常，参数传递与 JSON 格式不匹配 - Windows 端后端连通性不足：部分接口调用、数据格式、路径配置仍存在问题，影响整体跑通进度 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： - 针对 MAC 版本参数处理失效问题，通过全面测试 MAC 后端函数，逐步缩小问题范围； - 重点验证AI 层语义解析能力，检查 AI 是否能正确理解用户需求并生成标准 JSON 数据； - 加强单元测试覆盖：在 Windows 端跑通后，立即补充完整单元测试，降低后续回归风险，保障演示稳定性。 |  |  |  |  |
| 下周工作计划 | 内容： - 打通 GIMP 2.10（Windows）版本后端：解决接口适配、环境兼容、依赖配置问题，确保后端完整跑通、可正常调用。 - 完成 Windows 版本插件制作与展出准备：实现前后端联调、功能闭环，达到可对外演示标准。 - 开展全面单元测试：覆盖核心层、AI 交互、图层管理、历史栈、状态机、日志、监控等模块，输出完整测试报告，保障版本质量。 |  |  |  |  |

| 组内情况 | - GIMP 3.0（Mac）版本：已完成插件制作与短期展示，整体功能稳定，可正常演示。 - GIMP 2.10（Windows）版本：前端已交付，后端尚未完全跑通，待下周重点攻坚。 - AI 层：已完成修复与优化，运行链路稳定，可正常对接两端核心层。 | AI |
| --- | --- | --- |