| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 王佳俊 | 时间 | 2026.5.13-2026.5.19 | 团队项目名称 | GIMP AI Mentor |
| 工作总结 | 完成的内容(项目达到运行状态时，请配截图）： 1.完成防崩屏障与参数清洗层：针对大模型可能返回的非法数据，完成了 schema.py和 action_plan_adapter.py的开发。实现了从自然语言到 PDB 精确数值的正则提取与安全边界卡控，彻底消除了越界参数导致 GIMP 崩溃的风险。 2.底层引擎架构升级：新窗口无损预览：针对之前撤销状态机容易死锁的问题，经过团队讨论，我主导修改了 preview.py 的核心逻辑。放弃了同窗口图层复制，改用 gimp_image_duplicate 和 gimp_display_new，在后台直接克隆全图并弹出一个全新的 GIMP 图像窗口供 AI 执行预览。 未完成的内容： 目前的交互展示依然使用的是 GIMP 原生的黑白弹窗（gimp_message），尚未与前端组（UI）的 GTK 可视化侧边栏进行代码拼装；云端大模型的真实 HTTP 接口也尚未接入。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： 在测试中发现，如果 AI 返回的操作指令超出了我们的 ALLOWED_OPS 白名单（例如 AI 建议使用“液化工具”，但我们的 PDB 没接这个接口），解析器会跳过该步骤。但如果跳过时不给用户提示，用户会觉得“为什么 AI 说了要液化，预览图却没有变化”，产生极大的认知断层。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： 在向 UI 层传递数据时，必须增加一个“遗漏操作预警”字段。核心层在解析时收集所有被跳过的工具名称（如 skipped_tools 列表），并推送给 UI，让 UI 在诊断面板底部给用户友好提示：“以下工具暂不支持自动预览，请手动尝试：液化工具”。 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 内容： 1.三端大联调：下周将配合 AI 组（接入真实 API）和 UI 组（接入 GTK 界面）完成最终的代码缝合。 |  |  |  |  |