| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 吴宇杰 | 时间 | 2026.5.13-2026.5.19 | 团队项目名称 | GIMP AI Mentor |
| 工作总结 | 完成的内容(项目达到运行状态时，请配截图）： 核心逻辑层全部代码完成 完成第9周计划中剩余的边界异常处理、极端场景兼容逻辑，补充了全局异常捕获与重试机制；实现复杂多步骤指令的拆解与串行执行，支持任务队列与依赖顺序管理。至此，核心逻辑层所有功能代码均已交付。 与 AI 层成功对接 完成核心逻辑层与 AI 层的接口联调，实现 AI 生成的指令文本 → 逻辑层解析 → PDB 路由 → 插件调度 → 结果回传的全链路闭环。当前端到端流程可稳定运行，AI 层输出的自然语言指令可正确驱动 GIMP 执行。 未完成的内容： 全流程集成测试与压力测试尚未执行，部分边缘场景（极低内存、GIMP 插件崩溃恢复）未覆盖； 单元测试用例编写进度约 70%，场景用例文档待补充。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： 极端场景下（如连续快速发送 20+ 指令）任务队列偶有积压，导致响应延迟； 少数非标准 PDB 函数调用返回格式异常时，错误降级提示仍不够清晰； |  |  |  |  |
|  | 改进建议： 为任务队列增加动态限流与优先级调度，防止高并发下的积压； 建立 PDB 异常返回的标准化解析模板，对非预期格式快速映射为用户友好提示； |  |  |  |  |
| 工作计划 | 内容： 测试与质量保障：完成剩余单元测试用例编写，开展集成测试、压力测试与异常场景测试，输出正式测试报告。 性能调优与稳定性加固：优化任务队列处理效率，解决高并发积压问题；补充插件崩溃后的自动恢复机制。 |  |  |  |  |