| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 吴宇杰 | 时间 | 2026.3.18-2026.3.25 | 团队项目名称 | GIMP AI Mentor |
| 工作总结 | 完成的内容(项目达到运行状态时，请配截图）： 项目认知与对齐：深入了解了“GIMP AI Mentor”项目的产品定位与核心价值（即通过引导式教学降低GIMP使用门槛），明确了插件作为“智能修图指导”的核心交互逻辑。 核心模块职责界定：正式认领了逻辑核心层的开发任务，厘清了该模块在整体架构中的边界——作为“大脑”衔接上层AI决策与底层GIMP操作。 未完成的内容： 数据结构定义：初步定义了引导步骤的数据格式，明确了包含 operation_name（操作名称）、target_ui_element（目标UI元素）、pdb_procedure（PDB过程调用信号）、guide_text（提示文案）四个核心字段，确保后续各层（前端展示、底层执行）的通信协议一致。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： UI元素定位粒度：GIMP的UI结构复杂（特别是多窗口模式与单窗口模式的差异），target_ui_element 字段目前仅停留在概念层面。如何精准定位并高亮提示特定菜单栏、工具按钮或图层，尚未形成具体的实现方案。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： 技术预研先行：建议针对“GIMP 操作监听”开展技术原型验证。如果PDB不支持事件监听，考虑转向基于图像识别（检测UI状态变化）或辅助技术接口（如AT-SPI/Windows UI Automation）的兜底方案。 简化数据结构初版：建议在开发初期对 target_ui_element 字段采用“路径字符串”的简化形式（例如 menu: Filters/Blur/Gaussian Blur），先跑通状态机逻辑，后期再替换为复杂的UI树定位机制。 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 内容： 定义逻辑层API：为上层（AI决策层/前端UI层）提供清晰的接口定义，包括 load_workflow（加载工作流）、on_user_action_verified（用户动作确认回调）。 定义底层通信契约：与负责“底层通信”的同事敲定接口，明确逻辑层如何发送高亮指令，以及如何接收“用户操作完成”的信号（即使是基于轮询的模拟信号）。 |  |  |  |  |