| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 董礼 | 时间 | 2026.5.13-2026.5.19 | 团队项目名称 | GIMP AI Mentor |
| 工作总结 | 完成的内容(项目达到运行状态时，请配截图）： - 参与组会讨论，全面回顾了上周的项目成果。根据当前开发进度，明确了本周各模块（后端、AI层、前端）的工作重点与交付标准。 - 后端与AI层集成测试，成功完成了后端核心层与AI层的接口对接，并进行了初步的集成化测试，验证了数据交互的可行性。 未完成的内容： - 由于前端版本兼容性问题，目前尚未完成前后端的最终联调，以及嵌入GIMP软件后的整体集成化测试。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： - 前端团队目前使用的是GIMP 3.0的GTK组件进行开发，而项目基础环境要求为GIMP 2.x，导致前后端环境不兼容。 - 前端现有代码逻辑较为混乱，且缺乏明确的主入口文件，增加了后续维护与集成的难度。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： - 鉴于后端核心层和AI层已开发完毕并成功接通，建议前端团队立即将开发环境迁移至GIMP 2.x版本，并对现有代码进行必要的翻新与修改，以消除版本差异带来的阻碍。 - 在前端修复期间，后端将编写独立的测试函数（Mock测试），模拟前端请求以测试AI层的输入输出及后端连通性。此举旨在确保当前端修改完毕后，后端能够以最佳状态实现无缝接入。 |  |  |  |  |
| 下周工作计划 | 内容： - 编写专项测试脚本，重点测试AI层的数据输入与输出稳定性，验证后端对AI返回数据的处理能力。 - 模拟GIMP环境，测试后端调用PDB（Procedure Database）函数对图像进行修改的实际效果，确保能够达到预期的“非破坏性预览”功能 - 跟进前端GIMP 2.x版本的迁移进度，待前端环境就绪后，第一时间启动全链路的集成化测试。 |  |  |  |  |

| 组内情况 | - AI层已完成全部开发工作，并成功接入系统流程，运行稳定。 - 核心层完成了对AI层返回JSON数据的解析与映射逻辑，能够准确调用PDB函数实现对图片的自动化修改。 - 前端目前存在技术选型偏差，错误使用了GIMP 3.0版本的插件设计组件，需尽快进行版本降级与代码调整。 | AI |
| --- | --- | --- |