| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 吴宇杰 | 时间 | 2026.4.22-2026.4.29 | 团队项目名称 | GIMP AI Mentor |
| 工作总结 | 完成的内容(项目达到运行状态时，请配截图）： PDB 函数插件式调用模块开发完成：基于第 7 周 PDB 适配器与调研报告，实现 GIMP 插件式调用框架，支持通过插件直接唤起 GIMP 内置工具、参数配置窗口与交互面板，完成图层、选区、颜色、文本、文件 IO等核心功能的插件化封装，可稳定触发 GIMP 原生 UI 弹窗。 未完成的内容： 单元测试全覆盖：完成 38 个核心 PDB 函数单元测试，覆盖正常调用、参数异常、超时、跨平台调用等场景，测试用例通过率 100%，输出《PDB 适配器单元测试报告》。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： 部分 GIMP 工具弹窗（如批量导出窗口）在插件调用后，焦点不会自动切回主画布，影响操作连贯性。 插件式调用高耗时 PDB 函数时，未做异步 Loading 状态提示，用户体验待优化 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： 在插件调用弹窗逻辑中加入窗口焦点自动切换，调用完成后主动将焦点归还给 GIMP 主视图。 为 PDB 异步长任务添加加载状态与进度提示，提升交互友好性。 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 内容： 插件交互体验优化：修复窗口焦点问题，添加长任务 Loading 提示，优化弹窗唤起 / 关闭流畅度，输出优化报告。 AI Mentor 交互层对接：将插件式 PDB 调用能力对接 AI 交互层，实现自然语言指令→解析→插件调用→GIMP 执行的闭环。 |  |  |  |  |