| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 王小磊 | 时间 | 2026.4.22-2026.4.28 | 团队项目名称 | GIMP AI Mentor |
| 工作总结 | 完成的内容(项目达到运行状态时，请配截图）： - 插件测试用例编写与调试 完成了 ai_plugin.py 与后端 ai_server.py 的联合测试用例，覆盖基础图像传输、Base64编码、HTTP请求与响应解析流程。 成功在 GIMP 2.10 中导入并运行插件，实现了“选择图像 → 调用AI分析 → 返回亮度/对比度及修图建议”的完整链路。 - 解决了 GIMP 内置 Python 2.7 环境的编码问题（添加 # -*- coding: utf-8 -*-），并移除了多余的 main() 调用，避免插件崩溃。插件菜单（滤镜 → AI Tools → AI修图助手）可正常显示并运行，GIMP 内部弹窗展示AI分析结果。 - 将插件代码（ai_plugin.py）及本地AI服务端（ai_server.py）上传至团队 GitHub 仓库 未完成的内容： - 未进行软件设计说明书（SDD）评审。 - 修图配方解析与执行，读取 .json 格式的修图配方。 - AI 建议到配方的映射。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： - 小组协作效率偏低，团队仍停留在设计阶段（如修图配方格式、时序图等），尚未进入实质性开发。 - 整体进度模糊，人员变动风险持续。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： - 提前任务拆解与异步协作 将UI任务按最小可交付单元拆解（如：登录界面、主面板、结果展示区），每周一通过GitHub Projects分配。 实习组员可利用晚间或周末异步完成，通过在线文档反馈进度，不再强求同步课堂。 - 将“设计”产出物具体化、可验收 所有设计文档（如时序图、配方格式）必须附带示例文件或伪代码。 - 限制设计阶段时长. |  |  |  |  |
| 下周工作计划 | 内容： - 修图配方解析与执行 设计并实现 recipe_executor.py，能够读取 .json 格式的修图配方（如亮度+20、对比度+10、应用曲线等）。 提供统一接口，将配方中的参数转换为 GIMP 可识别的 pdb 调用序列。 - AI 建议到配方的映射 - 开发一个映射模块，将 AI 返回的“建议步骤”（自然语言）转换为结构化的修图操作。 - 单元测试与日志记录 为 AI 层编写单元测试（使用 unittest 或 pytest），模拟 AI 返回的不同结果，验证配方生成与执行的正确性。 增加调试日志输出，方便排查 AI 调用与插件执行链路问题。 |  |  |  |  |