| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 董礼 | 时间 | 2026.4.29-2026.5.5 | 团队项目名称 | GIMP AI Mentor |
| 工作总结 | 完成的内容(项目达到运行状态时，请配截图）： - 组会讨论，重顾上周成果，《GIMP AI Mento系统设计书-v1.0》(SDD)优化完善，并交由宋鑫锐上台展示 - 编写项目代码规范，确保后续便于UI层，后端，AI层进行对接 - 编写GIMP函数调用自动化测试文档，等待后端完成GIMP函数调用的文档编写，进行测试 未完成的内容： - 集成式自动化测试文档还未实验准确性 - 系统设计书，待精修 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： - 系统设计书排版存在明显问题，待优化 - 性能设计部分，存在问题，正向需求跟踪矩阵设计的过于精细 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： - 周日引入实习同学的前端插件设计后，加入后端组同学的PDB调用函数插件文件，基于GIMP进行集成式自动化测试 |  |  |  |  |
| 下周工作计划 | 内容： - 系统设计书终审与精修：针对排版问题进行美化，重点调整“性能设计”章节，简化过于精细的正向需求跟踪矩阵，使其更具可执行性。 - 启动集成自动化测试：在周日组织前后端代码联调，利用自动化测试脚本验证GIMP PDB接口的连通性，确保“前端输入 -> 后端封装 -> GIMP执行”链路畅通。 - 架构微调：根据测试反馈，确认UI层与后端层的JSON数据交互格式，冻结接口规范。 - AI输出落地：将规范化的AI输出内容（HTML/JSON）注入前端界面，完成从“文本回复”到“可视化报告”的升级。 |  |  |  |  |

| 组内情况 | - 人员到位：实习前端同学已到位，前端插件设计工作即将启动，需重点关注其与现有Python后端的交互逻辑。 - AI层-找到了合适的云端API，并完成了初步的引入和测试工作，微调大模型，规范了AI的输出内容格式 - 后端-完成调用PDB函数插件式的调用，能够通过插件，调用GIMP的工具，弹出窗口 - UI层，完成初步的插件式的前端设计，符合最初用户界面设计的70%以上，并产出成果 |  |
| --- | --- | --- |