| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 吴宇杰 | 时间 | 2026.4.15-2026.4.21 | 团队项目名称 | GIMP AI Mentor |
| 工作总结 | 完成的内容(项目达到运行状态时，请配截图）： PDB函数调研报告完整编写：基于第6周的系统设计文档与状态机定义，完成了《GIMP PDB函数调研与适配方案》报告，文档包含以下内容： PDB函数分类与覆盖：按功能域（图层操作、选区处理、颜色调整、文件IO、文本工具等）整理了GIMP 2.10环境下AI Mentor所需的38个核心PDB函数，标注了参数签名、返回值、同步/异步特性及典型调用示例。 未完成的内容： 部分实验性插件函数（如plug-in-ddssave）的跨平台行为验证尚未完成（仅在Windows下测试）。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： 部分PDB函数（如图层复制gimp-layer-copy）在执行后不会自动更新UI，需手动调用gimp-displays-flush，当前适配器设计未覆盖此场景。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： 建立PDB函数沙盒测试环境，在插件正式调用前对每个函数进行“干运行”（dry-run）验证参数有效性，降低运行时异常对状态机的冲击。 在PDB适配器中加入调用链追踪日志，便于后续定位因GIMP内部版本差异导致的函数行为变化。 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 内容： PDB适配器实现与单元测试：根据调研报告成果，实现完整的PDB适配器封装，包括同步/异步调用封装、错误重试机制、超时控制；编写单元测试覆盖所有38个核心函数（含正常调用和异常注入）。 最小可行工作流联调：基于适配器与第6周状态机框架，实现“新建图层-重命名-设置透明度”端到端引导流程，验证状态转移与PDB调用的时序正确性，输出联调报告。 |  |  |  |  |