| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 吴宇杰 | 时间 | 2026.3.25-2026.3.31 | 团队项目名称 | GIMP AI Mentor |
| 工作总结 | 完成的内容(项目达到运行状态时，请配截图）： 需求调研与用户场景分析：围绕“降低GIMP使用门槛”的项目目标，梳理了典型用户画像（初学者、轻度使用者）及其核心使用场景，明确了引导式教学在滤镜应用、图层操作、导出保存等高频场景中的关键价值。 功能需求清单整理：完成了初步的功能需求列表，覆盖了插件的主要能力，包括：工作流加载、分步引导、UI元素高亮提示、用户操作验证、异常处理与提示、进度保存与恢复等。 模块边界与交互流程明确：与团队成员共同梳理了“AI决策层—逻辑核心层—前端UI层—底层通信层”的四层架构，明确了各层职责及关键交互流程，为后续接口定义奠定了共识基础。 需求文档初稿产出：撰写了需求文档初稿，包含项目背景、目标用户、功能需求、非功能需求（如响应时间、兼容性）等内容，并提交团队进行初步评审。 未完成的内容： 需求文档中部分细节尚未完全敲定，例如多窗口模式下的UI引导兼容性、PDB接口不可用时的降级策略等，需要在后续与技术和设计进一步对齐。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： 需求优先级尚不明确：当前功能需求列表较为全面，但未按开发阶段进行优先级划分，可能导致初期开发范围过宽、迭代节奏不清晰。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： 建议聚焦需求优先级划分，采用MoSCoW方法或MVP思路，明确第一版必须实现的核心功能，确保开发节奏可控。 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 内容： 接口定义启动：基于已明确的需求和模块边界，开始定义逻辑核心层的对外接口（如load_workflow、on_user_action_verified等），并与上下游达成初步一致。 数据结构细化：在第二周已有数据结构雏形的基础上，结合需求中的引导流程场景，进一步完善引导步骤的数据格式，确保覆盖实际业务需求。 |  |  |  |  |