| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 王小磊 | 时间 | 2026.3.18-2026.3.24 | 团队项目名称 | GIMP AI Mentor |
| 工作总结 | 完成的内容(项目达到运行状态时，请配截图）： - 总结上周工作 - 商讨完善《项目立项策划书》 - 确定技术栈方向：GIMP Python-Fu + GTK+3 + 多模态大模型API - 大模型Api接口选择 未完成的内容： - 部分成员环境搭建进度滞后 - 详细架构图绘制尚未完成 - 代码仓库的分支管理策略需进一步细化 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： - 部分组员对GIMP插件开发流程完全陌生，环境配置耗时超出预期 - AI指导部分产生纠纷：AI操作电脑，AI高亮显示引导用户操作 - 制定简单的 Git 提交规范 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： - 编写《GIMP 插件开发环境快速搭建指南》共享文档，统一解决环境问题。 - 下周初组织一次简短的技术分享会 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 内容： - 完成项目需求分析 - 绘制完成系统整体架构图，明确各层数据流向 |  |  |  |  |