| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 王小磊 | 时间 | 2026.4.15-2026.4.21 | 团队项目名称 | GIMP AI Mentor |
| 工作总结 | 完成的内容(项目达到运行状态时，请配截图）： - 组会讨论，完善软件设计评审前准备工作，根据上周分工的设计，进行文档的详细编写。 - 负责完成性能设计以及其质量需求设计部分（依照需求文档编写预期设计）。 未完成的内容： - 软件设计说明书（SDD）未评审。 - AI api接口选择未确定好。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： - 人员变动风险：UI成员之一实习 - 设计过于理想化，工程量过大，技术性过高。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： - Demo化，先跑通，再添加。 - 细化分工，认领任务，找项目借鉴。 |  |  |  |  |
| 下周工作计划 | 内容： - 课堂展示，进行软件设计说明书（SDD）评审。 - 进入编码环节，搭配环境，做好适配，开发。 |  |  |  |  |