| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 王佳俊 | 时间 | 2026.4.22-2026.4.28 | 团队项目名称 | GIMP AI Mentor |
| 工作总结 | 完成的内容(项目达到运行状态时，请配截图）： 1. 完成《PDB函数调研报告》，针对我们核心层需要调用的 GIMP 底层接口进行了深度调研，并输出了内部调研报告。明确了与图层复制、状态记录、选区边界获取相关的核心 gimp.pdb 函数签名与传参规范。 2. 确立 Core 层内部代码目录结构，与组长及搭档讨论，将 Core 层的代码结构划分为 controller.py, state_manager.py, executor.py，彻底理清了编码分工。 未完成的内容： 目前跑通的 PDB 函数还是分散的测试脚本，尚未将它们封装成面向对象（OOP）的 Python 类。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： 暂无 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： 暂无 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 内容： 1. 正式编写核心层的 state_manager.py。实现核心防崩控制方法。 2. 封装类，处理“无选区则默认全图”、“有选区则获取坐标并羽化”的保护性逻辑。 3. 针对封装好的状态机类，编写测试脚本，故意触发错误以验证 rollback 回滚机制是否生效。 |  |  |  |  |