| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 吴宇杰 | 时间 | 2026.5.6-2026.5.12 | 团队项目名称 | GIMP AI Mentor |
| 工作总结 | 完成的内容(项目达到运行状态时，请配截图）： 核心逻辑层主体开发完成 完成 GIMP AI Mentor 核心逻辑层绝大多数功能编写，实现自然语言指令解析、PDB 函数路由、插件调用调度、执行结果反馈四大核心流程，可稳定将文本指令转换为 GIMP 可执行操作。 插件交互体验优化落地 按第 8 周计划完成窗口焦点自动切换修复，批量导出等弹窗调用后可正常返回主画布；为高耗时 PDB 函数添加异步 Loading 状态提示与进度条，交互流畅度显著提升。 未完成的内容： 核心逻辑层边界异常处理与极端场景兼容暂未全部覆盖； 复杂多步骤指令的拆解与串行执行逻辑待完善 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： 复杂长指令解析准确率不足，多步骤操作易出现参数丢失或执行顺序错误。 部分跨模块调用存在偶现超时，异常捕获与重试机制不完善。 执行失败时错误提示不够直观，用户难以快速定位问题 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： 优化指令解析规则，增加多步骤指令拆分与上下文记忆能力。 完善全局异常捕获机制，为 PDB 调用与跨模块通信添加重试与降级策略。 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 内容： 核心逻辑层完善 完成剩余边界逻辑、异常处理、多步骤指令串行执行优化。 指令解析与交互体验升级 提升复杂指令理解准确率，优化错误提示与 Loading 体验。 全流程测试与用例补充 开展集成测试、异常测试、压力测试，补充单元测试与场景用例，输出测试报告。 |  |  |  |  |