| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 王佳俊 | 时间 | 2026.3.25-2026.3.31 | 团队项目名称 | GIMP AI Mentor |
| 工作总结 | 完成的内容(项目达到运行状态时，请配截图）： 1. 深度参与并完成了《软件需求规格说明书》的定稿与评审。对我负责的“选区智能优化”和“一键撤销/应用”功能进行了详细的文字描述与需求边界界定。 2. 解决了上周遗留的需求边界问题：在需求文档中明确规定了“默认行为”——若用户提交自然语言指令时未建立任何选区，系统将默认对全局（整个图像）进行调整。 3. 参与了架构组关于 API 接口规范的初期讨论，从后端的角度提出：AI 返回的 JSON 指令中，必须包含一个唯一的 action_id，以便后端精确控制撤销状态。 未完成的内容： 详细的 API 接口文档（API Design）尚未最终冻结，导致无法立即开始编写基于 Mock 数据的底层处理脚本。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： 在需求推演中发现，如果用户在“预览模式”下（AI 刚刚生成调整图层，但用户还没点“应用”或“撤销”），强行手动删除了该图层，会导致后端的图层状态机丢失目标对象而崩溃。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： 在接下来的系统设计阶段，必须在后端逻辑中加入“图层存活检测（Layer Validation）”的容错机制。在执行任何状态变更前，先用 Try-Catch 捕获当前图层是否仍存在。 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 内容： 1. 进入系统设计阶段，与组长配合，冻结三端交互的《JSON 接口契约文档》。 2. 根据需求文档，开始画出后端模块（解析器、图层管理器、撤销状态机）的系统架构图与流程图。 3. 准备在下周正式开始编写核心 PDB 功能打样的测试代码（Demo）。 |  |  |  |  |