| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 董礼 | 时间 | 2026.4.8-2026.4.14 | 团队项目名称 | GIMP AI Mentor |
| 工作总结 | 完成的内容(项目达到运行状态时，请配截图）： - 组会讨论，完善需求分析评审前准备工作，根据上周预分工的设计，进行细化分，按照三周的进展完成 - 汇报《需求规格说明书（SRS）》并接受评审；修改第三版《需求规格说明书（SRS）》，删减了产品的目的，精化了概述部分，目录，并添加了其他需求如硬件资源需求，数据流需求，数据需求的分析部分 - 辅助核心层组员，完成PDB函数的调研，系统架构图的设计 - 完成数据流向图的设计与制作 - 检查各层组员的任务完成情况，协助AI层组员完成插件注册GIMP的测试 未完成的内容： - 依据PDB函数调研报告生成的接口定义文件，还未制作 - 还未整合各个层组员绘制的图像，编写正式的SDD文档 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： - 人员变动风险：UI层组员之一，前往上海实习，课堂分配工作并完成的路线已不再适用 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： - 针对UI组员实习问题：提前将任务发送，安排其与另一位UI组员提前细化分工，并在课前完成任务，这样即可不影响进度发展；每周日，由项目经理直接面向UI组员进行任务审查，提前审查，将风险滞后 |  |  |  |  |
| 下周工作计划 | 内容： - 依据PDB调研报告，完成接口定义文件的制作；整合各层图像，编写初版的SDD（系统设计文档）。 - 监督各组员完成任务，并辅助UI层加快进度发展 |  |  |  |  |

| 组内情况 | - 系统设计的状态机图，数据流向图，系统架构图，用例图，界面交互草图，PDB函数调研报告已经完成 - 需求规格说明书的终版已经完成并已上传 - 计划下周完成时序图，接口定义文档编写和SDD文档编写，已经UI界面设计 |  |
| --- | --- | --- |