| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 董礼 | 时间 | 2026.3.11-2026.3.17 | 团队项目名称 | GIMP AI Mentor |
| 工作总结 | 完成的内容(项目达到运行状态时，请配截图）： - 组织召开项目启动会，组员相互了解，探讨项目题目，项目需求 - 调研市场AI修图软件和制作Photoshop，GIMP插件的可行性 - 明确6人分工，以及职责边界 未完成的内容： - 起草《项目立项书》初稿 - 确定技术栈方向 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： - 本组三名组员计划考研，三名计划实习，项目组员参与度和工作时长受到较大影响 - PS插件制作复杂，且由于其闭源性，难以推广 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： - 建议后期采用线上会议，组员们利用课余时间完成对项目的开发，前期考研组同学可以多尽力一些，后期实习同学多付出一些 - 放弃PS插件想法，选用更可取的开源GIMP创作 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 内容： - 下周完成《项目立项书》并上传Git - 下周完成项目需求分析初稿 |  |  |  |  |