| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 王小磊 | 时间 | 2026.4.8-2026.4.14 | 团队项目名称 | GIMP AI Mentor |
| 工作总结 | 完成的内容(项目达到运行状态时，请配截图）： - 组会讨论，完善需求分析评审前准备工作，根据上周预分工的设计，进行细化分，按照三周的进展完成 - 汇报《需求规格说明书（SRS）》并接受评审；修改第三版《需求规格说明书（SRS）》，删减了产品的目的，精化了概述部分，目录，并添加了其他需求如硬件资源需求，数据流需求，数据需求的分析部分 - 罗列ai能力清单 - 搭建ai本地环境，连通GIMP的python环境 未完成的内容： - 修图配方未定义。 - 时序图未绘制。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： - 人员变动风险：UI层组员之一，前往上海实习，课堂分配工作并完成的路线已不再适用 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： - 针对UI组员实习问题：提前将任务发送，安排其与另一位UI组员提前细化分工，并在课前完成任务，这样即可不影响进度发展；每周日，由项目经理直接面向UI组员进行任务审查，提前审查，将风险滞后 |  |  |  |  |
| 下周工作计划 | 内容： - 设计配置文件格式（.json）定义好SRS里要求的“修图配方”长什么样 - 设计时序图 |  |  |  |  |