| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 吴宇杰 | 时间 | 2026.4.15-2026.4.21 | 团队项目名称 | GIMP AI Mentor |
| 工作总结 | 完成的内容(项目达到运行状态时，请配截图）： 系统设计文档完整编写：基于第5周定稿的模块图与状态机，完成了《GIMP AI Mentor系统设计说明书》的撰写，文档包含以下章节： 总体架构设计（四层架构+插件生命周期管理器） 状态机详细设计（6状态DFA、状态转移图、事件定义表、优先级仲裁机制） PDB适配器设计（异步调用时序、错误处理策略）数据流与接口定义（模块间通信协议）兼容性设计（GIMP 2.10/3.0差异分析与适配方案） 文档同步与补充： 将第5周的状态转移图、事件定义表、PDB异步时序图正式纳入需求规格说明书附录 独立完成《状态机设计说明》文档，详细描述了各状态的进入/退出动作、转移触发条件及事件队列实现伪代码 未完成的内容： 跨版本兼容性（GIMP 3.0）的完整测试未开展，当前仍以2.10为基准 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： 事件队列+优先级仲裁机制在高并发回调场景（如用户快速连续点击）下，偶现事件丢失，需增加环形缓冲区与溢出保护 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： 引入配置热加载的版本校验机制，避免插件运行时因配置文件格式错误导致状态机崩溃 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 内容： 核心逻辑层联调：完成状态机与PDB适配器的集成，实现一个最小可行工作流（如“新建图层-重命名-设置透明度”）的端到端引导，验证状态转移与PDB调用的时序正确性。 持久化功能实现：为状态机增加断点序列化/反序列化模块，支持插件意外关闭后恢复引导进度。单元测试编写：针对状态机核心类和事件队列编写单元测试，覆盖典型场景及边界条件（如超时、异常降级） |  |  |  |  |