| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 王佳俊 | 时间 | 2026.5.20-2026.5.26 | 团队项目名称 | GIMP AI Mentor |
| 工作总结 | 完成的内容(项目达到运行状态时，请配截图）： 1.完成系统全面集成联调：本周主导了 UI 层、核心层与 AI 层的代码合并。成功用 GTK 可视化侧边栏替换了原有的原生 gimp_message 弹窗；同时打通了 ai_client.py 中真实的云端大模型 API。插件首次实现了“用户输入 -> 云端处理 -> 本地新窗口无损预览”的真实全链路闭环。 2.对集成后的版本进行了第一轮系统测试。针对发现的 JSON 数据解析不匹配、UI 线程阻塞等问题，进行了紧急修复。 未完成的内容： “灵感库（预设配方）”的导入导出功能尚未完全接入 UI 按钮。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： 联调测试中暴露了一个严重的并发体验问题：当用户传入超大尺寸图片并点击智能分析时，由于 Python 的 Base64 转换和网络请求都在主线程同步执行，会导致整个 GIMP 软件本体陷入未响应状态，长达十多秒，严重违反了我们之前设定的非功能性需求。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： 必须在核心层的事件调度器中引入多线程或空闲回调机制。将耗时的图片读取、Base64 编码和 HTTP 网络请求全部剥离到后台子线程中执行，主线程仅负责播放 UI 的 Loading 动画。当子线程拿到 JSON 后，再通过回调抛给主线程去执行 PDB。 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 内容： 1.开始整理项目最终的代码仓库（清理测试注释、规范化目录结构）。 |  |  |  |  |