| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 董礼 | 时间 | 2026.3.25-2026.3.31 | 团队项目名称 | GIMP AI Mentor |
| 工作总结 | 完成的内容(项目达到运行状态时，请配截图）： - 对上周书写的《项目计划书》组织复盘讨论会，再次进行完善项目 - 为新成员分配任务 - 组织讨论会开展书写本期的《需求规格说明书SRS》并讨论本项目的功能性需求、非功能性需求、接口需求等 - 利用分享文档，整合各个组员书写的《需求规格说明书》，完成引言书写部分 - 再次检查组员的环境搭配 未完成的内容： - 部分组员积极性稍显不足，还未完成环境搭配 - 系统架构还未讨论分析并设计 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： - 功能性需求分析稍显笼统，需要后续开发再通过测试对需求进一步改善 - 本次分工时并未为每个人分配平等工作，导致课程后期，有的组员早早休息，积极性下降；有的组员直到课程结束还未完成任务 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： - 应通过AI更加合理分配给各位组员任务难度，时间复杂度无过大差异的任务；调动每一位组员的积极性 - 对于“未完成”的人，应及时介入，尽早发现困难，委派已完成任务的组员进行辅助；下次依据过往经验，根据每个人的能力安排工作，并在第二次组会上汇报其进度，防止有偷懒怠慢的情形出现 |  |  |  |  |
| 下周工作计划 | 内容： - 依据已经完成的SRS，书写系统设计文档，包含架构图、数据库设计、接口定义、类图等 - 奖SRS的功能需求映射到具体的软件模块上 - 确保每位组员都有明确的设计任务 - 通过设计评审，提前发现架构确信啊，减少后期代码返工 |  |  |  |  |

| 组内情况 | 为新的组员，在核心层分配了工作； 在github上完善了本项目的文档文件夹； 组内共同讨论分析了本项目的具体需求（功能需求+非功能需求），目标用户，接口需求等； 组员们在课堂中各领一部分分工，利用腾讯在线文档工具，基本完成了《需求规格说明书SRS1.0》的编写工作。 |  |
| --- | --- | --- |