| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 董礼 | 时间 | 2026.4.15-2026.4.21 | 团队项目名称 | GIMP AI Mentor |
| 工作总结 | 完成的内容(项目达到运行状态时，请配截图）： - 组会讨论，重顾上周成果，讨论根据《GIMP AI Mentor需求规格说明书》(SRS)书写SDD文档初版，工作划分并分配 - 完成了SDD第一章的系统目标、核心功能及技术特点的撰写，明确了系统“白盒化引导”的核心设计理念。 - 基于需求规格说明书（SRS），完成了核心功能模块（智能意图理解、交互式引导引擎、非破坏性预览等）的详细设计与逻辑描述。 - 构建需求-设计跟踪矩阵：完成了双向跟踪矩阵的梳理，包括“需求-设计”正向映射及“设计-需求”反向映射，确保了设计的完整性和可追溯性，修正了模板中的占位符错误。 - 构建功能设计-系统组成矩阵：建立了“功能设计”到“系统物理模块”的精准映射关系。确保了设计无遗漏。 未完成的内容： - SDD文档的初稿评审和展示 ，文档尚需经过团队内部评审，部分逻辑描述需根据反馈优化。 - SDD文档的改进，虽然功能设计已完成，但具体的API参数、数据格式定义尚未形成独立文档。 - 接口定义文档还未产出 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： - 虽然完成了设计到需求的反向矩阵，但需要交叉验证每一个设计点是否都精准对应了SRS，避免“过度设计”或“设计冗余”。 - 接口定义文档待完成，功能设计已完成，但底层接口定义（IDD）尚未完成，可能导致前后端联调延迟。 - 除核心层人员，AI层，UI层人员陷入工作真空期，下周需考虑是否开始开发工作 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： - 推行“契约先行”策略，尽快锁定接口定义，以便前端和AI层人员提前介入开发。 - 实施交叉评审，下周初召开内部评审会，重点由吴宇杰、王佳俊对董礼负责的“功能设计”进行交叉验证，剔除冗余设计。 |  |  |  |  |
| 下周工作计划 | 内容： - 基于完成的SDD文档，准备下周的内部设计评审，重点讲解功能设计与需求的跟踪映射关系。 - 配合王佳俊、吴宇杰确认功能设计中涉及的AI交互接口定义，确保设计与接口的一致性，完成接口定义文档 |  |  |  |  |

| 组内情况 | - 完成《GIMP AI Mentor 软件设计说明书》（SDD）的初稿。 （董礼-概述+功能设计和系统和需求的跟踪矩阵； 宋鑫锐-系统模块设计+整合上周产出成果并融入文档； 吴宇杰-功能设计+部分接口设计； 王佳俊-接口设计； 周信杰-界面设计； 王小磊-性能设计+其他设计； 唐秦伟-性能设计和其他设计的跟踪矩阵+排版） |  |
| --- | --- | --- |