| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 唐秦伟 | 时间 | 2026.4.1-2026.4.7 | 团队项目名称 | GIMP AI Mentor |
| 工作总结 | 完成的内容： - 完成了系统设计文档的前端部分： 依据上周完成的《需求规格说明书 (SRS)》，制作了低保真前端UI的HTML草图。重点设计了“AI引导交互”与“GIMP插件界面”的融合布局，确立了“用户输入 -> AI分析 -> 步骤展示”的前端逻辑框架。 - 完成了SRS功能到前端模块的映射： 将需求中的“高亮引导”和“参数预览”功能，映射到了具体的HTML DOM结构和CSS样式定义中，验证了前端展示的可行性。 - 组会讨论： 组织了组内关于UI草图的评审会议，确认了低保真原型的方向，决定在下周进行高保真原型的开发。 - 技术预研： 针对上周提到的“坐标获取困难”问题，在前端草图中设计了替代方案的占位区域（如：文本引导与工具切换按钮），为后续代码实现提供了视觉参考。 未完成的内容： - 由于时间原因，未能完成HTML草图的动态交互效果（如点击切换步骤的JS逻辑），目前仅为静态页面。 - 未完成UI草图与后端Python/GIMP接口的联调测试。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： - 视觉还原度与技术限制的平衡： 虽然HTML草图完成了，但如何将Web界面的交互体验无缝嵌入到GIMP的GTK+原生窗口中，仍存在技术挑战（Webview嵌入或GTK+ Webkit的兼容性问题）。 - 动态数据绑定： 低保真草图目前是静态的，如何将AI生成的JSON数据动态渲染到HTML页面中，还需要进一步的技术验证。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： - 分层开发策略： 建议先剥离UI界面，单独开发一个独立的Web Server（Flask/FastAPI）来承载HTML前端，通过HTTP接口与GIMP插件通信，避免直接嵌入GTK+的复杂性。 - 引入Mock数据： 在下周开发中，先使用Mock数据填充HTML页面，确保UI逻辑正确，再对接真实AI数据。 |  |  |  |  |
| 下周工作计划 | 内容： - 依据HTML草图，开发高保真原型： 增加CSS美化和简单的JavaScript交互，使其更接近真实产品体验。 - 开发前后端通信接口： 尝试搭建简单的Web Server，实现Python后端向HTML前端传输模拟的AI修图步骤数据。 - 组内分工调整： 明确前端（HTML/CSS/JS）与后端（Python/GIMP PDB）的对接人，确保设计能落地为代码。 |  |  |  |  |

| 组内情况 |  |  |
| --- | --- | --- |