| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 王小磊 | 时间 | 2026.4.1-2026.4.7 | 团队项目名称 | GIMP AI Mentor |
| 工作总结 | 完成的内容(项目达到运行状态时，请配截图）： - 组会讨论，完善需求分析 ， - 完成了《需求规格说明书 (SRS)》第二版的修订工作。重点填补了接口需求。 - 针对下周的系统设计进行了预分工，明确下周任务。 未完成的内容： - 未能完成《需求规格说明书》的评审 - 没有URS-SRS的前期跟踪 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： - 在需求分析中，发现高亮引导用户操作过于复杂，需要考虑对GIMP界面的各个图标的坐标获取且 GTK+ 并没有提供直接的“获取某按钮屏幕坐标”的 API 给插件。 - AI效果图预览，AI生成预览效果图，并非依据GIMP的操作生成，而是直接根据算法生成，导致用户依据AI的引导步骤，产生的效果图很大几率与初生效果图不同，甚至较差。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： - 面对引导困难，坐标难以获取，采用PDB反向调用，在AI产出的文本引导步骤每一段后加入，切换按钮，点击按钮，直接切换至对应修图工具 - 去除AI效果图预览，避免打击用户信心，使用纯文本建议，并且有一键AI接管，完成参数对图片的修改，提前半预览，但同时由GIMP自身撤回工具，支持一键撤回“半预览”操作 |  |  |  |  |
| 下周工作计划 | 内容： - 依据已经完成的SRS，书写系统设计文档 - 将SRS的功能需求映射到具体的软件模块上 - 设计评审，提前发现架构缺陷，减少后期代码返工 |  |  |  |  |