| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 王佳俊 | 时间 | 2026.3.18-2026.3.24 | 团队项目名称 | GIMP AI Mentor |
| 工作总结 | 完成的内容(项目达到运行状态时，请配截图）： 1. 参与团队集中讨论，共同完成了《立项计划书》的定稿，明确了项目的四大核心功能（意图分析、步骤引导、灵感共享、插件集成）。 2. 针对本人负责的“状态控制”模块进行了技术可行性调研。查阅文档确认了可以使用 gimp-image-undo-group-start 等接口来实现多步骤的组合撤销，理论上具备可行性。 3. 梳理了“局部修图”的业务流程，确认了需要先由后端获取选区边界（Bounds），再通过选区生成蒙版的理论路线。 未完成的内容： 具体的业务边界和极端情况（Edge Cases）尚未完全明确，例如：如果用户什么都没框选，AI下发指令时该如何处理？ |  |  |  |  |
|  | 现存问题： 如果大模型（AI端）一次性返回了 5 个修图步骤（比如调亮度、改对比度、加滤镜等），如果不做特殊的底层状态包裹，用户在 GIMP 里需要按 5 次 Ctrl+Z 才能彻底撤销，这极其不符合直觉。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： 必须在即将编写的《需求说明书》中，把“一键撤销 AI 生成的所有步骤”作为强制性非功能需求写进去。要求底层架构设计时，必须引入状态机机制来接管历史记录。 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 内容： 1. 全面转入需求分析阶段，配合团队撰写并完善《软件需求规格说明书》(PRD)。 2. 细化“交互式步骤引导”这一核心功能中的各种用例（Use Cases）与异常处理逻辑。 3. 准备开始构思前后端以及 AI 端之间的数据交互格式（JSON）。 |  |  |  |  |