| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 董礼 | 时间 | 2026.4.22-2026.4.28 | 团队项目名称 | GIMP AI Mentor |
| 工作总结 | 完成的内容(项目达到运行状态时，请配截图）： - 组会讨论，重顾上周成果，讨论根据《GIMP AI Mento系统设计书-v1.0》(SDD)优化完善，产出2.0版本，规范了排版，融合了多图内容，以多种形式展示项目设计。 - 完成《GIMP AI Mentor软件设计说明书（SDD）v2.0》更新，补充了详细的数据流图、模块间接口定义及异常处理逻辑，覆盖AI交互、GIMP集成、UI控制三大核心模块。 - 辅助UI层组员，调研高亮引导功能的可行性，预想实现AI精准获取 GIMP 内部工具箱、菜单栏或对话框中控件的屏幕坐标，并在其上方绘制蒙层 未完成的内容： - SD原计划实现“浮动窗口+坐标高亮”的精准引导，但因技术复杂度超出预期（需解决GIMP窗口层级、输入屏蔽、多屏适配等问题），目前仅完成基础坐标获取Demo，未实现可交互的引导浮层。 - 内置配方库尚未落地 - 社区共享设计暂置 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： - GIMP基于GTK+ 2.x构建，其UI控件的坐标获取依赖底层pygtk接口，在Windows系统开启125%及以上DPI缩放时，坐标偏移误差达30%以上；同时，“点击穿透式浮层”需通过操作系统级API设置输入屏蔽，跨平台实现成本极高（预估需2周以上调试），可能阻塞下周核心功能开发。 - 社区共享功能，在目前稍显冗余，放置暂且不管，若后续开发档期存在空闲，加入社区共享 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： - 降级高亮引导方案，调整为AI仅提供直达工具按钮的文字引导+操作建议 |  |  |  |  |
| 下周工作计划 | 内容： - 下周即进入开发阶段；作为组长我的任务是分工及整合产出，由于UI层同学，缺少人员，我暂时进入UI层辅助，实习组员进入核心层开发。 - 基于《PDB操作映射表》，封装Image Accessor和PDB Proxy模块，实现图层复制、色彩调整等20个核心原子操作。 - 基于《AI指令格式规范》，实现API Client模块，完成图片编码、HTTPS请求、JSON解析及错误重试逻辑。 - 基于《接口定义文档》，开发主控制面板（输入框、按钮、诊断报告区），集成降级后的“文字+截图”引导模块。 |  |  |  |  |

| 组内情况 | - 董礼完善《GIMP AI Mentor 软件设计说明书》（SDD）的2.0版本。 - 吴宇杰，王佳俊完成《PDB函数调研报告》 - 王小磊完成开发前期，插件测试用例的实现，并在GIMP中可预览 - 宋鑫锐完成《AI指令格式规范》 - 唐秦伟完成《接口定义文档》 - 周信杰完成GIMP高亮引导调研 |  |
| --- | --- | --- |