| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 宋鑫锐 | 时间 | 2026.4.22-2026.4.28 | 团队项目名称 | GIMP AI Mentor |
| 工作总结 | 完成的内容(项目达到运行状态时，请配截图）： 1. 完成《AI指令格式规范》文档编写，定义了AI返回的结构化JSON格式，包括： - 诊断分析接口（/internal/ai/analyze-image）的请求/响应数据结构 - 修图指导生成接口（/internal/ai/generate-guide）的分步步骤JSON格式（step_i d、action_type、pdb_operation、ui_hint等字段） - 通知提醒、状态更新、用户指令交互等内部接口的数据契约 - 配方文件（.gimp-ai-recipe）的JSON Schema定义 - 云端API外部接口（/v1/analyze）的多模态请求消息格式 2. 设计对应的System Prompt模板，约束AI输出必须严格遵循上述JSON Schema，确保解析成功率≥99% 3. 验证格式规范与核心逻辑层状态机、UI层的接口兼容性 未完成的内容：无 。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： 1. AI输出的JSON格式在大模型不同温度参数下偶有字段缺失或类型不符的情况，需在par ser层增加Schema校验与容错 2. 处方文件版本号管理机制尚未在本次规范中定义兼容性升级策略 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： 1. 后续考虑引入JSON Schema严格校验库，在Parser层实现自动格式校验与修复 2. 增加Mock预设数据作为AI降级兜底方案，避免演示时因格式问题中断流程 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 内容：1. 根据接口规范，编写Prompt模板库（ai/prompt_templates.py）的细化版本 2. 协助王小磊完成AI客户端（ai/client.py）与Parser（ai/parser.py）的联调测试 3. 收集测试图片，整理预设配方库 |  |  |  |  |