工作周报

姓名

宋鑫锐

时间

2026.4.29-2026.5.5

团队项目名称

GIMP AI Mentor

工作总结

完成的内容（项目达到运行状态时，请配截图）：

1. 完成云端API选型调研与技术验证，选定Deepseek多模态API作为主力AI服务，完成SDK接入与基础请求链路的调通工作

2. 基于Deepseek API完成多模态图片分析接口的初步集成与端到端测试，验证了"图片上传→AI诊断→JSON返回"全链路的可用性

3. 对模型输出进行了针对性微调（Few-shot示例优化 + System Prompt温度参数调优），显著提升了修图步骤JSON的结构化准确率

4. 规范并统一了AI输出内容格式：在week7定义的JSON Schema基础上，增加字段级约束与默认值兜底，降低Parser层解析失败率

5. 收集并整理20+张测试图片（涵盖人像、风景、美食三类场景），编写对应的预期诊断结果与修图参数预设，用于Parser回归测试

6. 协助王小磊完成ai/client.py中重试机制与超时策略的代码review，确保API异常时插件不会卡死

未完成的内容：

1. 多轮对话的上下文管理尚未接入，当前仅支持单轮"诊断→生成指导"流程

2. 本地LLaVA降级方案尚未部署，若云端API中断缺乏兜底能力

现存问题：

1. Deepseek API在处理大尺寸图片（4K以上）时响应延迟较高（约8-12s），需在前端增加加载状态提示

2. 微调后的模型在极端光影场景下（逆光、过曝）偶有诊断遗漏，需补充更多边缘case的训练样本

3. API Token消耗超过预期，单次完整调用约消耗4000-6000 tokens，需监控日预算

改进建议：

1. 在前端UI层增加加载动画与超时提示，改善大图片分析时的用户体验

2. 扩充测试图片库，针对逆光、低照度、高光溢出等极端场景补充至少10张样本

3. 与王小磊协作评估Token压缩策略（如降低base64图片分辨率或采用图片摘要描述替代全图上传）

工作计划

内容：

1. 配合吴宇杰完成Parser输出与Engine.execute_command的指令映射联调，确保AI生成的步骤能被GIMP PDB正确执行

2. 编写端到端测试用例（tests/test_integration.py），覆盖核心流程的3-5个典型修图场景

3. 整理API Token用量统计，输出成本分析报告，为后续预算规划提供依据

4. 准备Alpha版演示所需的测试素材与操作脚本